### 16 주차 졸업프로젝트1(시작반) 활동보고

|  |  |
| --- | --- |
| 활동기간 | 2021.06.11. ~ 2021.06.17. |
| 구성원(팀원) | 강예진, 김연이, 이승민 |
| 금주 계획 | o 기말고사 준비 및 추가 데이터 라벨링 및 학습  o 최종보고서 작성 |
| 금주 진행 내용 | # 다이어그램, 스냅샷, 테이블 등 포함 권장  o 기말 보고서 작성  - 프로젝트 내용 요약    - 프로젝트 위험요인 식별    - 프로토타입 설계, 구현, 시험 내용 정리    - 향후 프로젝트 진행시 고려사항 정리    - 시작반을 마치며 느낀점 정리  o 발표자료 최종본(한글, 영문) 작성  o 기말보고서 제출 전 지도교수님 검토 |
| 추진계획변동사항 | # 변동사항 없을 경우 “해당 없음”으로 기록  o 시험기간 준비로 추가 데이터 라벨링 일정 연기 |
| 다음주 계획 | o 방학 중 프로젝트 진행을 위한 회의   * 개발 방향성, 스터디 일정 조율 등 |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다.    2021년 06월 17일    12조 : 강예진 화살이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명(인)  김연이 텍스트이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명(인)  이승민하늘, 실외, 선이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 (인)    지도교수:   윤 경 로  교수님 (인) | |